|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ** |
| **О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**  **«Проверка законности и эффективности использования средств бюджета Тужинского муниципального района, поступивших в бюджеты поселений Тужинского района за 2021 год»**   1. **Основание для проведения контрольного мероприятия**:   Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3. раздела 2 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области на 2022 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной комиссии Тужинского района от 24.12.2021 № 4 (в редакции от 29.12.2021).   1. **Объекты контроля:**   - Администрация Михайловского сельского поселения Тужинского района Кировской области;  - Администрация Пачинского сельского поселения Тужинского района Кировской области;  - Администрация Грековского сельского поселения Тужинского района Кировской области.   1. **Проверяемый период деятельности:** 2021 год. 2. **Срок проведения контрольного мероприятия:** с 14.11.2022 по 02.12.2022. 3. **По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.**   За 2021 год из бюджета муниципального образования Тужинский муниципальный район в бюджеты поселений были предоставлены иные МБТ на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.  Структура иных МБТ представлена в таблице № 1.  таблица № 1   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Наименование МБТ** | **Получатель МБТ** | **2021 год** | | | **уточненный план, тыс. рублей** | **факт, тыс. рублей** | | Иные МБТ | Администрация Михайловского сельского поселения | 80,0 | 80,0 | | Администрация Пачинского сельского поселения | 40,0 | 40,0 | | Администрация Грековского сельского поселения | 20,0 | 20,0 | | **ИТОГО:** |  | **140,0** | **140,0** |   В целях предоставления иных МБТ на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов между Администрацией Тужинского муниципального района и администрациями поселений заключены следующие Соглашения на общую сумму 140,0 тыс. рублей:  Иные МБТ предоставлены в пределах суммы, утвержденной решением Тужинской районной Думы от 26.02.2021 № 54/399 «О внесении изменений в решение Тужинской районной Думы от 21.12.2020 № 53/385» в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2020-2025 годы, утвержденной Постановлением администрации Тужинского муниципального района от 28.12.2017 № 520.  В доходной части бюджетов поселений иные МБТ отражены по соответствующему коду бюджетной классификации, без нарушений.  Реализация мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществлялась в рамках муниципальных программ поселений.  В рамках заключенных Соглашений было заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 140 000,0 рублей, из них:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Муниципальный контракт, заказчик | Предмет контракта | Цена контракта, рублей | Подрядчик | | **Соглашение № 32 от 11.03.2021** | | | | | № 16 от 30.06.2021, Администрация Пачинского сельского поселения | выполнение работ по устройству контейнерных площадок размером 1,5\*3\*1,5 м, расположенных по адресу: Кировская область, Тужинский район, д. Малые Пачи – 1 шт и д. Полушнур – 1 шт. | 40 000,0 | ИП Краева Л.Ю. | | **Соглашение № 33 от 11.03.2021** | | | | | № 9 от 30.06.2021, Администрация Грековского сельского поселения | выполнение работ по устройству контейнерной площадки размером 1,5\*3\*1,4 м, расположенной по адресу: Кировская область, Тужинский район, деревня Отюгово | 20 000,0 | ИП Краева Л.Ю. | | **Соглашение № 34** **от 11.03.2021** | | | | | № 9 от 30.06.2021, Администрация Михайловского сельского поселения | выполнение работ по устройству контейнерных площадок размером 1,5\*3 м (4 шт.), расположенных по адресу: Кировская область, Тужинский район, село Михайловское – 2 шт., д. Масленская – 1 шт., д. Малиничи – 1 шт. | 80 000,0 | ИП Краева Л.Ю. |   Закупки на выполнение работ по устройству контейнерных площадок осуществлены в соответствии с Планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов поселений.  Все вышеуказанные муниципальные контракты заключены с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Работы Подрядчиком выполнены без нарушения сроков, установленными муниципальными контрактами, что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 30.07.2021, 16.08.2021 и 26.08.2021 подписанными сторонами.  Проверкой своевременности оплаты выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам в рамках Соглашений нарушений не установлено, что подтверждается представленными проверке платежными поручениями № 228 от 05.08.2021, № 326 от 26.08.2021, № 316 от 31.08.2021.  Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ установлен муниципальными контрактами от 2-3лет.  Гарантийные случаи не установлены. Претензионная работа в отношении Подрядчика не осуществлялась в виду отсутствия необходимости.  **Выводы**   1. Фактическое освоение иных МБТ, предоставленных из бюджета муниципального образования Тужинский муниципальный район в бюджеты поселений на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2021 году, составило в общей сумме 140,0 тыс. рублей или 100%. 2. Целевые показатели результативности иных МБТ, установленные Соглашениями, достигнуты. 3. Сроки выполнения мероприятий соблюдены. 4. Отчеты о расходовании иного МБТ и Отчеты о выполнении значений целевых показателей результативности предоставления иных МБТ предоставлены по установленным Соглашениями формам, без нарушений. 5. Условия предоставления иных МБТ из бюджета муниципального образования Тужинский муниципальный район, установленные Соглашениями, выполнены. 6. Нецелевого и неэффективного расходования средств проверкой не установлено. 7. Муниципальная программа «Организация благоустройства на территории муниципального образования Михайловское сельское поселение на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Михайловского сельского поселения от 13.10.2017 № 82 утверждена с нарушением Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Михайловского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации поселения от 31.03.2015 № 12, неверно отражен источник финансирования мероприятия «Создание мест (площадок) ТКО» в объеме 80,0 тыс. рублей в строке 8 «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта, в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» и в приложении № 4 к Программе.   Возражения или замечания на результат контрольного мероприятия в Контрольно-счетную комиссию Тужинского района не поступали. С Актами контрольного мероприятия руководители объектов контрольного мероприятия ознакомлены под роспись.  Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Тужинскую районную Думу, главе Тужинского муниципального района.  Внесено представление в адрес администрации Михайловского сельского поселения. Нарушение устранено. К дисциплинарной ответственности привлечен 1 человек, объявлено замечание. |