| АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| ____29.03.2019___ | № |  |  | ___122______ |
|  |  | пгт Тужа |  |  |
| Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан Тужинского района из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы» |  |  |  |  |
| В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан Тужинского района из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы» (далее - Программа) согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области. 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. Глава Тужинского муниципального района Е.В. Видякина |  |  |  |  |

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Тужинского муниципального района

от    29.03.2019    №  122

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан Тужинского района

из аварийного жилищного фонда

на 2019-2022 годы»

Паспорт

Муниципальной  адресной программы «Переселение граждан Тужинского  района из аварийного жилищного фонда  на 2019-2022 годы»

| Наименование Программы | «Переселение граждан Тужинского района из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановление Правительства Кировской области от 27.12.2011 № 134/733 «Об организации работы по формированию областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2022 год |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области |
| Цели Программы | переселение в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном после 01.01.2012 непригодным для проживания |
| Задачи Программы | реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; мониторинг жилищного фонда муниципального образования с постоянной актуализацией реестра ветхого и аварийного жилищного фонда; привлечение ресурсов на местном уровне |
| Важнейшие целевые показатели Программы | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в рамках выполнения мероприятий Программы; количество многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, принятии Программы; площадь многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы; |
| Сроки реализации Программы | 2019-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования – 8 178 859,80 рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 8 097 071,20 рублей, средства областного бюджета – 73 609,74 рублей, |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы | предоставление жилых помещений 11 гражданам, проживающим в настоящее время в аварийном жилищном фонде, признанном после 01.01.2012 непригодным для проживания; ликвидация 234,60 кв. метров аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2012 непригодным для проживания; |
| Исполнение мероприятий Программы | Муниципальные образования Тужинского района и строительные организации по договорам подряда, заключаемые в соответствии с действующим законодательством |
| Контроль за реализацией Программы и расходованием средств | Администрация Тужинского муниципального района |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере Тужинского района Кировской области. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий в районах области, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Предметом мероприятий данной Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ является аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Площадь аварийных многоквартирных жилых домов в Тужинском  районе на  01.01.2019  составляет 234,6 кв. метра.

Перечень многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, приведен в приложении № 2.

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Этот жилищный фонд негативно  влияет и на здоровье граждан, и на демографические проблемы. Проживание в нем зачастую понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.

2. Основные  цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов   ее реализации

Целью Программы является:

переселение  в  соответствии  с  Федеральным   законом   от 21.07.2007 № 185-ФЗ граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном после 01.01.2012 непригодным для проживания;

Для достижения цели Программы должны быть решены следующие задачи:

реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

мониторинг жилищного фонда на территории Тужинского района Кировской области с постоянной актуализацией реестра ветхого и аварийного жилья;

привлечение ресурсов на местном уровне.

Целевыми показателями оценки хода  реализации Программы являются:

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в рамках выполнения мероприятий Программы;

количество многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы;

площадь многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы;

Количественные значения показателей приведены в таблице 1.

3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия  по  реализации  Программы представлены в приложении № 1.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

4.1. Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней и привлечения внебюджетных источников.

В соответствии с законодательством Российской Федерации привлечение финансовых средств на реализацию программных мероприятий возможно            в рамках исполнения Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

4.2. Порядок определения объема долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда установлен за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Кировской области Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

4.3. Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета, местных бюджетов, а также внебюджетных средств (средств граждан и организаций).

Общий объем финансирования –8 178 859,80 рублей в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренные  в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ, –   8 097 071,20 рублей,

средства областного бюджета –  73 609,74 рублей.

Необходимый объем ресурсов Программы определен как произведение общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах,  признанных после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими  сносу в  связи с физическим  износом в процессе эксплуатации многоквартирных  домов на  территории  Тужинского района Кировской области,  и стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 34 863 (Тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят три) рублей.

5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм

управления  Программой  и  механизм  взаимодействия  государст-

венного заказчика и участников Программы

Механизмом реализации Программы является:

Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

Приобретенные жилые помещения предполагается учитывать в казне муниципального образования в качестве муниципальной собственности и предоставлять в соответствии с жилищным законодательством гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

Способами переселения граждан являются:

предоставление приобретенных жилых помещений по договорам социального найма гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в аварийных многоквартирных домах.

Предоставляемое жилое помещение должно быть:

благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта,

равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению,

отвечающим установленным требованиям, то есть пригодным для проживания,

находящимся в черте данного населенного пункта.

Предоставление  по  договорам  мены гражданам – собственникам  жилых помещений  в аварийных  многоквартирных  домах  взамен  жилых  помещений, подлежащих изъятию, иных жилых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену. При этом выкупная цена формируется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Механизм предоставления средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства установлен Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

Заказчик Программы – администрация  муниципального образования Тужинский муниципальный район :

представляет  в департамент строительства и архитектуры Кировской области заявку на предоставление финансовой поддержки;

осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, обеспечивает выполнение условий софинансирования за счет средств местных бюджетов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

представляет в департамент строительства и архитектуры Кировской области в установленные сроки всю необходимую отчетность о ходе реализации мероприятий программы;

проводит инвентаризацию и последующий мониторинг аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования;

приобретает жилые помещения для переселения граждан на рынке жилья;

планирует в местном бюджете средства на софинансирование мероприятий Программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации

Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит создание благоприятных условий для наращивания объемов жилищного строительства.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы заключается в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. Количественные показатели социальной эффективности реализации Программы соответствуют целевым показателям оценки хода реализации Программы и приведены в таблице 1.

Таблица 1

Оценка социально-экономической эффективности Программы

| № п/п | Целевой показатель | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, человек | 11 |
| 6.3 | Количество многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы, единиц | 1 |
| 6.5 | Площадь многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы, тыс. кв. метров | 234,6 |

Приложение № 1

к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации муниципальной адресной программы ««Переселение граждан Тужинского района

из аварийного жилищного фонда

на 2019-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования (рублей) |  |  |  |  |  | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Средств Фонда | Област- ного бюджета | Местного бюджета, в т.ч. |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение софинансирования средств Фонда | оплата стоимости разницы площади предоставляемых и расселяемых жилых помещений |  |  |
| 1 | Реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Не требуется |  |  |  |  |  | Администрация Тужинского муниципального района |
| 2 | Мониторинг жилищного фонда на территории муниципального образования с постоянной актуализацией реестра ветхого и аварийного жилищного фонда | Не требуется |  |  |  |  |  | Администрация Тужинского муниципального района |
| 3 | Инвентаризация жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания до 01.01.2010 | Не требуется |  |  |  |  |  | Администрация Тужинского муниципального района |
| 4 | Уточнение (обновление) реестра данных об аварийном жилищном фонде | Не требуется |  |  |  |  |  | Администрация Тужинского муниципального района |
| 5 | Формирование и корректировка очередности сноса аварийного жилищного фонда и связанной с ним очередности переселения граждан | Не требуется |  |  |  |  |  | Администрация Тужинского муниципального района |
| 6 | Формирование списков очередности сноса аварийных жилых домов и списков переселения граждан | Не требуется |  |  |  |  |  | Администрация Тужинского муниципального района |
| 7 | Корректировка списков очередности сноса аварийных жилых домов и списков переселяемых граждан | Не требуется |  |  |  |  |  | Администрация Тужинского муниципального района |
| 8 | Формирование и представление заявок муниципального образования в департамент строительства и архитектуры Кировской области для получения финансовой поддержки на бюджетное из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета | Не требуется |  |  |  |  |  | Администрация Тужинского муниципального района |
| 9 | Привлечение средств внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы (по согласованию) | Не требуется |  |  |  |  |  | Администрация Тужинского муниципального района |
| 10 | Реализация механизмов расселения из аварийного жилищного фонда, предусмотренных Программой | Не требуется |  |  |  |  |  | Администрация Тужинского муниципального района |
| 11 | Проведение конкурсов по приобретению на рынке жилья жилых помещений, предназначенных для расселения граждан | Не требуется |  |  |  |  |  | Администрация Тужинского муниципального района |
| 12 | Строительство, приобретение жилых помещений, предназначенных для расселения граждан, выплата гражданам – собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах выкупной цены изымаемых жилых помещений – всего | 8 178 859,80 | 8 097 071,20 | 73 609,74 |  |  |  | Администрация Тужинского муниципального района |

Приложение № 2

Перечень многоквартирных домов признанных аварийными после 01.01.2012 года

| № п/п | Адрес многоквартирного дома МКД (улица, № дома) | Документ подтверждающий МКД аварийным |  | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Дата | Чел. | Чел. | Кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кировская обл., Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Комсомольская дом 10 | 1/2-45 | 21.02.2019 | 11 | 11 | 234.6 |